Администрация Гжатского сельсовета Куйбышевский район

Новосибирская область

 **17.01.2022**

 **№2(350)**

*Гжатский вестник*

Оценка эффективности программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2019-2021 годы» в 2021 году

**1. Общая часть**

**Наименование программы** – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»

**Цели и задачи программы**

**Цели:**

Создание условий для устойчивого и энергоэффективного снабжения поселений Гжатского сельсовета и рационального пользования энергоресурсами, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки.

**Задачами программы являются:**

1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения.

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

4. Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

 В 2021 году проведены мероприятия, по замене ламп уличного освещения типа на светодиодные лампы, что привело к снижению потребления электроэнергии на 13,4% по отношению к предыдущему году (в 2020г расход электроэнергии составил 13 284 кВт, в 2021г – 11 708 кВт).

 Так же были заменены лампы на светодиодные лампы в здании администрации, что привело к понижению потребления на 15% по отношению к предыдущему году (в 2020г расход электроэнергии составил 3 225 кВт, в 2021г – 2 752 кВт).

Глава Гжатского сельсовета К.А Зебин

**Отчет о достижении значений целевых показателей программы**

 **энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

|  |
| --- |
| Коды |
|  |
|  |

**на 01 января 2022 г.**

Дата

Наименование организации Администрация Гжатского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя программы** | **Ед. изм.** | **Значения целевых показателей программы** |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 2 | 15 | -13 |
| 2 | Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 2 | 5 | +3 |
| 3 | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | - | - |  |
| 4 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | - | - |  |
| 5 | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии | % | - | - |  |
| 7 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности | чел. | 1 | 1 |  |
| 8 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности | % | - | - |  |
| 9 | Внедрение системы энергетического менеджмента | % | - | - |  |
| 10 | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения 5 лет с момента проведения предыдущего |  | - | - |  |
| 11  | Обобщенный показатель эффективности |  |  |  |  |

 Глава Гжатского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Зебин

 "17" января 2022 г.

**Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения**

**и повышения энергетической эффективности на 1 января 2022 г.**

|  |
| --- |
| КодыДата |
|  |
|  |

Наименование организации Администрация Гжатского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | количество | Единицы измерения. |
| план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Орг.-правовые мероприятия |  | 30 | - | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Технические мероприятия |  | 27 | - | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х | 57 | - | 100% |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**СПРАВОЧНО:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего с начала года реализации программы |   |   |   |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Глава Гжатского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Зебин

 "17" января 2022 г.

Редакционный совет: Рудова И.А.- председатель совета депутатов, Зебин К.А.- глава администрации Гжатского сельсовета, Мишкинова Л.В.- заместитель главы Гжатского сельсовета, Кудряшова М.С. - специалист администрации.